Lakóhelyi környezet állapota – Intézkedési Terv

| Intézkedés sorszáma | Intézkedés megnevezése | Intézkedéssel elérni kívánt cél | Az intézkedés tartalma | Intézkedés megvalósításának határideje | Intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) | Intézkedés eredményességének fenntarthatósága | Bekerülési költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | csapadékvíz okozta károk megelőzése - Panoráma u. 42-44. vízelvezetése - Alsóhegyi út vízelvezetése - Berkenye köz vízelvezetése - Termál út (volt gyümölcsösből lefolyó csapadékvíz) | csapadékvíz okozta károk csökkenése /megszűnése | a csapadékvíz lefolyását és károkozását tekintve leginkább veszélyeztetett útszakaszok csapadékvíz elvezetésének megoldása, megfelelő elvezetése, esetleges hasznosítása - Panoráma: a vízgyűjtő akna kialakítására megbízást adtunk Vállalkozónak - Alsóhegyi út kivitelezésére árajánlat kérés, amikor a gázvezeték fektetés munkái elkészülnek - Berkenye köz: Ingatlantulajdonosok írásbeli nyilatkozata, szakértői vélemény és a beérkezett nyilatkozatok figyelembevételével intézkedés -Termál út: - Csalogány u. szegély kiépítés - Földművelő: vízfolyás útjának zöldítése - csapadékvíz gyűjtő akna és iszapfogó kiépítése - rézsű betelepítése kúszócserjével | folyamatos 2017.12.07. 2018.08.31. 2018.06.30. 2018.09.30. 2018.02.20. 2018.08.31. 2018.05.31. 2018.06.30. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve a költségvetés terhére | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható | Panoráma út: nettó: 295 eFt Alsóhegyi út: nettó 26,5 millió Ft Berkenye köz: nettó 7 millió Ft Termál út: Önkormányzatot a Csalogány utcában 50 fm útszegélyezés költsége terheli, nettó :180 eFt + iszapfogó és csapadékvíz tartály terveztetése, kivitelezése + cserjék ára |
| 2. | parkolási problémák megoldása | megfelelő mennyiségű parkolóhely | a jelenlegi parkoló hiány csökkentése ahol megfelelő számú parkoló kialakítása szükséges I. Parkolók állapotának,valamint a fizető parkolás visszaállításának felülvizsgálata | I. ütem 2018. március31. 2020. dec. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve a költségvetés terhére | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható | Gyógyfürdő téri parkoló felújítása ca: nettó 78 millió Gyógyfürdő téri elektromos be-kiléptető sorompó és jegyautomata kialakítás ca.: nettó 7 millió |
| 3. | település K-i részén lévő zöldterületek rendezése | a település K-i területén lévő zöldterületek rendbetétele | a település K-i területén lévő zöldterületek rendbetétele, az elhanyagolt területek felszámolása | elkészült | az érintett ingatlantulajdonosok felszólítása, közmunkaprogramok adta lehetőségek igénybevétele | ingatlan tulajdonosok, kötelezettséget vállalhatnak a fenntartásra |  |
| 4. | zártkerti és külterületi utak rendbetétele | a zártkerti és külterületi utak rendbetétele, közlekedési feltételek javítása | a zártkerti és külterületi utak rendbetétele, közlekedési feltételek javítása - ütem: Banyavölgy, Világoshegy útjai - Csönte pusztai út, komári út | 2018.05.31. 2018.09.30. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve közmunkaprogram adta lehetőségek figyelembevételével munkaügyi támogatásból, illetve a Karos-Park Kft. közreműködésével | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |
| 5. | barnamezős területek hasznosítása | leromlott területek újrahasznosítása | volt TSZ épület, illetve a Behiákban lévő leromlott állapotú használatlan ipari épületek hasznosításának elősegítése, vállalkozók érdekelté tételével, vagy önkormányzat által történő hasznosítással. A volt TSZ épület bérbeadásával kapcsolatban kiírt pályázat eredménytelen volt, így a kedvezőbb bérbeadási feltétek nyújtásával ismételt pályázat kerül kiírásra az épület bérbeadása reményében. | 2018. aug. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve a költségvetés terhére, vállalkozók érdekelté tételénél adókedvezménnyel Pályázat 2017. évben nyert, de az igényelt össze felét kaptuk meg. Kiviteli tervek elkészültek. A csökkentett műszaki tartalom egyeztetése MÁK-al Projekt megvalósítása: 2019.05.31. | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható | bruttó 98 millió Ft 100 % támogatás |
| 6. | Arborétum 1.és 2. nevű zöldterületekben lévő lehetőségek kihasználása | turisztikai lehetőséget továbbfejlődése | Az Arborétum 1. és 2. –ben rejlő további lehetőségek kihasználása, világítás kiépítésével, futópálya kialakításával, utcabútorok felújításával továbbiak elhelyezésével, szökőkút elhelyezése, játszó tér építése, Európa park sétány jellegének erősítése, összekapcsolása az Arborétum 1.-es területtel, Kertmozi felújítása. | 2018. aug. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból Pályázat 2016. évben benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van. Támogatás esetén megvalósítás 2018.08.31. | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható | 250 millió Ft 100 %-os támogatás |
| 7. | meglévő kerékpárutak összekapcsolása, fejlesztése | egységes kerékpáros hálózat létrehozása | a szomszédos települések kerékpárútjainak összekötésével, valamint a településen már kiépített, de nem egységes hálózatot képező kerékpárutak összekötése, akár a meglévő gyalogos utak/járdák kiszélesítésével és vegyes használatúvá tételével, vagy új nyomvonal kijelölésével. | 2019. jún. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve a költségvetés terhére Határon átnyúló Horvát – Magyar pályázat 2017. évben megnyertük. Projekt megvalósítás: 2018.08.31. | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható | 792.287,95 EUR, melyből önerő: 12.280.463 Ft |
| 8. | település É-i részén lévő zöldterületek rendezése | a település É-i területén lévő zöldterületek, közparkok bevonása a turizmusba | a település É- részén lévő zöldterületek, közparkok úgy mint a Hősök tere, a Szent Anna templom környéke, temető melletti zöldterületek fejlesztése, parkosítása, sétányokkal, megfelelő dísznövényzettel való ellátása, játszótér építése stb. | 2019. dec. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve közmunkaprogram adta lehetőségek figyelembevételével munkaügyi támogatásból | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |
| 9. | egyedi tájérték kataszter előkészítése | egyedi tájérték kataszter elkészítése | kultúrtörténeti és természeti képződmények felmérésével a BFNPI által elkészítendő egyedi tájérték kataszter létrejöttének segítése | 2020. dec. | nem igényel pénzügyi erőforrást, csak társadalmi összefogást | a tájérték kataszter változásainak átvezetése |  |
| 10. | funkcionális és tájképi tájhasználati konfliktus feloldása | a településen jellemző turisztikai funkció összehangolása az egyéb turizmustól elkülönülő gazdasági tevékenységekkel | A nem a turizmushoz, vendéglátáshoz, helyi igények kiszolgálásához kapcsolódó egyéb gazdasági/ipari funkciók kitelepítése/koncentrálása, egy az erre a célra biztosított területre pl. ipari terület | 2020. dec. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható, |  |
| 11. | „parlag” (szőlő) területek újrahasznosítása | a tájegységre jellemző szőlőművelés fellendítése, turisztikai attrakciók kibővítése és kedvezőbb tájkép kialakulása | Az elhanyagolt műveletlen szőlőterületek ismételt művelésbe vonása az ingatlantulajdonosok érdekeltté tételével, ösztönzésével, bortúrák, bor utak kibővítése, turisztikai attrakciók kibővítése | 2020.dec. illetve folyamatos | az ösztönzést akár adókedvezménnyel történő elérése, vagy pályázati támogatások igénybevétele különösebb pénzügyi erőforrás nem igényel | ingatlantulajdonosok, kötelezettséget vállalhatnak a fenntartásra |  |
| 12. | bevezető utak melletti rendezett környezet kialakítása | kedvezőbb településkép kialakítása, kedvező megjelenés | a bevezető utak melletti kedvezőtlen képet mutató elhanyagolt, rendezetlen területek rendezése, vagy takarása. | 2020. dec. | közmunkaprogramok adta lehetőségek figyelembe vételével elsősorban munkaügyi pályázati forrásból, illetve a költségvetés terhére | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |
| 13. | belterületi úthálózat fejlesztése, meglévő utak útszakaszok funkciójuk szerinti átértékelése | kialakítandó lakóterületek úttal történő feltárása, ezzel új építések elősegítése, meglévő utak megfelelő méretű szélesítése | a belterületben lévő ingatlanok, amelyeknek nincs útkapcsolata útkapcsolattal történő ellátása út építéssel, újabb építési telkek alakulnak ki, a jelenleg nem megfelelő szélességű utak kiszélesítése | 2020. dec. | pályázati lehetőségek függvényében elsősorban uniós vagy kormányzati támogatásból, illetve a költségvetés terhére | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |
| 14. | illegális hulladéklerakás, hulladékelhagyás - Zalalamerenyei udvar helyzete | illegális hulladéklerakás megszűntetése | fokozatosabb ellenőrzéssel, illetve a hulladéklerakó helyek megszüntetésével érhető el | 2020 dec., illetve folyamatos | közmunkaprogram adta lehetőségek figyelembevételével munkaügyi támogatásból, illetve a Karos-Park Kft. közreműködésével | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |
| 15. | zajvédelmi problémát jelentő eseti rendezvények | zajterhelés megszűntetése | a rendezvények engedélyezése során fokozottabb ellenőrzés a zajterhelési határértékek betartása vonatkozásában, illetve szigorúbb jogszabályi szabályozás megteremtése | folyamatos | különösebb pénzügyi forrást nem igényel, a Településgondnoki csoport közreműködésével | Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható |  |

A fenti kezelési tervben szereplő egyes tételek részletezése:

1.  Arborétum 1.és 2. nevű zöldterületekben lévő lehetőségek kihasználása érdekében pályázat kerül benyújtásra. A „Zalakaros Zöld Szíve” című pályázat a kertmozi körüli park, arborétum és a szomszédos Európa tér fejlesztéséről, átalakításáról szól. Új játszótér, futópálya, sétány épül, szökőkút, padok, fitness gépek kerülnek kihelyezésre, és a zöldfelület is tovább szépül. Nyilvános illemhely épül, valamint az eddig hiányzó térkivilágítás is megvalósul. A kertmozi délkeleti oldalán zöldfal lesz kialakítva, ami az esős, szeles időben védelmet biztosít. A pályázat benyújtásra került, elbírálási szakaszban van.

2. Bevezető utak melletti rendezett környezet kialakítása: A parlagfű elleni védekezés is foglalkozik e kérdéssel. Az érintett ingatlantulajdonosokat kell elsősorban az ingatlanok folyamatos gondozására kötelezni, illetve közmunkaprogram lehetőségeit kihasználva az önkormányzati utak melletti területeket rendezni.

3. Belterületi úthálózat fejlesztése: Szakember bevonásával megvizsgáltuk azon belterületi és zártkerti utakat, melyek felújításra szorulnak.

Az Alsóhegyi utca és a Bor utca útfelújítási munkái elkészülnek 2017. december 15-ig.      Bekerülési összeg:  9.065.000,- Ft + ÁFA

4. Zalakaros felújítási munkák + csapadékvízelvezetés

Helyszíni szemle alapján becsült költségekkel

Zalagyöngye utca (Szabados féle út)

Jelenlegi burkolat 2,5 m széles vápás kialakítású betonburkolat.

A 0+085 km szelvényig a felület mozaikos, töredezett, teljes pályaszerkezet elbontása javasolt.

A 0+085- 0+180 km szelvények között felületi beavatkozással javítható a burkolat.

Javasolt műszaki megoldás:

Bontás: Burkolat bontása a 0+000-0+085m között

85m x 2,5m = 212,5m2 x 2.500,-Ft/ m²			531.250,-Ft

Építés: Burkolat építése a 0+000+0+085 m között

- 20 cm CP 4/3 pályabeton

- 20 cm HK ágyazat

85 x 2,5= 212,5 m² x 5.800,-Ft/ m²= 			1.232.500,-Ft

Felületi beavatkozás a 0+085-0+185 km között (100 x2,5=250 m²)

Bitumenes alápermetezés + feszültségelosztó háló + 4 cm AC 11 aszfaltépítése a

250 m²x 3.700,-Ft/ m²=					925.000,-Ft

Csapadékvíz elvezetés:

3 x 2,5m= 7,5m rácsos folyóka építése a 0+015-0+085 km szelvények között

0+015-km szelvényben, a 0+050-km szelvényben, és a 0+085-km szelvényben, amelyet a vápás tengelyben épített 250 mm átmérőjű csatornával lehozunk a

0+000 szelvényben lévő rácsos folyóka befogadóba

Rácsos folyóka költsége: 7,5 x 28.000,-Ft/m =			   210.000,-Ft

250 mm átmérőjű KGPVC épül 85m-en 85 x 18.000,-Ft=		1.530.000,-Ft

Egy beton folyóka építése a 0+000-0+015 km között (itt egyoldali esésű az útburkolat a folyóka felé).

Folyóka bekötése a meglévő árokba 15m egy folyóka x 3.600,-Ft/m=	  54.000,-Ft

Monolit beton akna építése a 250mm átmérőjű KGPVC bekötésnél a meglévő rácsos folyókába.

1 db akna									150.000,-Ft

Aknafedlapok szintre emelése 3db x 36.000,-Ft=				108.000,-Ft

Felújítás összes nettó:								4.740.750,-Ft

27% ÁFA:									1.280.003,-Ft.

Bruttó:										6.020.753,-Ft

Megjegyzés: a 0+085-0+100 km között a magassági vonalvezetés a 15-18% körüli. A bezúduló csapadékvizet szükséges három helyen megfogni, mert a 0+000 szelvényben meglévő rácsos folyóka átbukik enélkül.

A Képviselőtestület döntésének megfelelően az érintett ingatlantulajdonosoknak levél került kiküldésre az út felújítás igényének és a bekerülési költség tulajdonosokra eső részének megfizetési hajlandóságának felmérésére. A  visszaérkezett nyilatkozatok függvényében a Képviselőtestület később dönt a megvalósításról.

Alsóhegyi utca

Az Alsóhegyi utca 900 m hosszúságú burkolat szélessége átlag 2,0-2,5 m között változó. A 0+000-0+400szelvények között a magassági vonalvezetése eléri a 18%.

A terület csapadékvíz elvezetésére 2000-ben tanulmányterv készült a VIZBER Kft. tervezésében. A terv nyílt rendszerű (árok) csapadékvíz elvezetést javasol, de hiányossága, hogy kihagyja a kritikus szakaszt 0+040-0+400 között (itt van a közel 18% emelkedő).

1., Nyílt árkos megoldáshoz terület igénybevétele szükséges (kisajátítás, stb.)

2., Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés építése a teljes szakaszon.

Megjegyzés: a terület vízelvezetése megítélésem szerint kompletten vizsgálandó, egy „kiragadott” utca csatornázása nem oldja meg a problémát.

Zalakaros, 2016-03-24 Kormosné Bónus Gyöngyi Profi-Copy’99 Kft  Ügyvezető, tervező (KÉ, Kmnysz:20 02 25)

KIVITELEZŐI JAVASLAT:

5. Meglévő kerékpárutak fejlesztése, összekapcsolása:    A 2015-ben a város déli határán kiépült út a Magyarország-Horvátország INTERREG Program keretében valósult meg. Ez a pályázati lehetőség az idén is rendelkezésre áll. Ennek keretében, nemzetközi együttműködésben pályáztunk a várost É-D irányban átszelő fő kerékpárút-vonal északi részének átépítését a város északi közigazgatási határától a Petőfi utca – Termál utca és Gyógyfürdő tér kereszteződésig. A meglévő kerékpárút nyomvonalát felhasználva, annak kiszélesítésével, valamint a Petőfi utcai szakaszon új nyomvonalon önálló kerékpárút épül a nyílt árok lefedésével,  a többi szakaszon gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút létesül. Garabonc irányában a belterületi határ és a közigazgatási határ között a meglévő kerékpárút átépítése tervezett.

Az egész átépítés hossza  2944 m.    Pályázatot megnyertük, a támogatói szerződéses aláírásra kerültek. A közbeszerzési szakértő kiválasztásra került.

A közbeszerzési szakértő a kivitelezésre meghívásos közbeszerzési eljárást alkalmaz. A kivitelezés 2018. február végén indul meg.

6. Csapadékvíz okozta károk megelőzése, csapadékvíz-elvezetési problémák:

1. •	Berkenye köz vízelvezetése: Csapadékvíz okozta károk megelőzése

- Több fórumon is előkerült a Berkenye köz vízelvezetésének a megoldása, mely sürgős intézkedést kíván.
Helyszíni bejárást tartottunk 2017. augusztusában, melyre egy vízügyi tervezőt is meghívtunk. 
Véleménye szerint az a.) verzió lenne a legjobb megoldás, melyhez írásban kerestük meg az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy megadják hozzájárulásukat a csatorna kiépítéséhez.

Mivel nem érkezett egy válasz sem, felkértünk újabb szakembert – vízügy tervezőt – aki a helyszínt bejárva az a) megoldás mellett egy jóval költségesebb, de tulajdonosi hozzájárulást nem igénylő b). megoldást is javasolt.

2017. októberében újabb tájékoztató levelet küldtünk ki az a) variációban érintett ingatlantulajdonosoknak, mellékelve a hozzájáruló nyilatkozatot, melyet aláírva kértünk visszaküldeni, amennyiben egyet értenek a csatorna kiépítésével. Eddig az időpontig egy hozzájárulás sem érkezett be.

A javasolt két megoldási változat:

a). magántulajdonú ingatlanok igénybevételével történik a csapadékvíz levezetése a Kaniczai utcai nyílt elvezető árokba, melynek kivitelezéséhez megkértük újra a tulajdonosok hozzájárulását. 
Még nem jött vissza egy hozzájárulás sem.
Tervező becslése szerinti bekerülési költségek:
6.500.000,- Ft + ÁFA, mely becsült költség nem tartalmazza a hozzájárulás esetén a tulajdonosok esetleges kártalanítását a telkük igénybevétele fejében.

b.) a Berkenye utcán végig kiépített csapadékelvezető csatornarendszer, mely levezeti a csapadékot a Panoráma utcai zárt rendszerű csatornába. Ebben az esetben a terepviszonyok miatt átemelő kiépítésére is szükség van, melyben úszószint kapcsolós szivattyú továbbítja a bekerülő csapadékot.
Tervező becslésen alapuló bekerülési költségei:
9.500.000,- Ft + ÁFA mely költség tartalmazza az átemelő műtárgy, csapadékvíz elvezető csatorna tervezését, átemelő szivattyút, kiépítését, vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatását, (idegen terület igénybevételével nem jár), szivattyú működtetési költségeit.

Megjegyzés: A szivattyú működtetése folyamatos, állandó költséget jelent illetve a folyamatos működtetés biztosítása feltételez egy tartalék szivattyút is.

2.    •	Alsóhegyi út vízelvezetése:

Az út javításával együtt kell kezelni, Rendelkezünk egy kivitelezői költségbecsléssel és műszaki megoldással. (ld. 4. pont)

2017. évben az Alsóhegyi utca lakói gázépítési szándékukat kezdeményezték az E.ON Gázszolgáltatónál. A Szolgáltató megkezdte a gázvezetés terveinek készítését, ezt követően indul meg az építési munka 2018. évtől. Ezt követően indítjuk meg az út vízelvezetési és útfelújítási munkáit.

3.     •	Panoráma u. 42-44. vízelvezetése: A Panoráma utca 46-50 és 42 közötti köz csapadékvíz elvezetése is régóta jelent problémát.

A Panoráma utca 46-50-es ingatlanra hulló csapadékot a tulajdonosa egy félig közterületre épített aknába folyatta, mely együtt az útra hulló csapadékkal – melyet rácsos vízelvezető gyűjt össze - egy horhos aljára levezetett csőrendszeren át lett a területről elvezetve.

A vízzel levezetett hordalék eltömte a cső kivezető nyílását, ezért a cső egyik toldásánál a víz azt szétnyomta. Az itt kizúduló víz kimosta a partoldalt, veszélyes, szakadékos állapotot alakított ki.     2017. december 07-ig elkészül         Bekerülési költség: 295.000,- Ft + Áfa

4.   •	Termál út (volt gyümölcsösből lefolyó csapadékvíz):

2017. nyarán a nagy esőzések következtében nagy mennyiségű termőföld-iszap jutott ki a kerékpár útra és a Termál útra, teljes szélességében.
Helyszíni bejárást tartottunk az érintett ingatlan tulajdonosok bevonásával, akik elmondták, hogy a szántó művelési ágba tartozó területeket Horváth Gyula és családja műveli.

A területen a művelési ág megválasztását illetve a művelés módját a terület művelőjével lehet egyeztetni, ezért a következő helyszíni bejárásra – két illetékes Hatóság segítségét is kérve – meghívtuk a gazdálkodót is. 
A területre lehulló csapadékvíz területi behatárolását a VIZIG szakembere elkészítette, melyet figyelembe véve - a Hatóságok tanácsait is figyelembe véve - alakítottuk ki a lehetséges megoldásokat.
Első lépésben a Csalogány utcán folyó csapadékvíz úton tartása a cél, mely az Önkormányzat feladata.

Kb. 50 m hosszban magas útpadka beépítésével próbáljuk a lefolyó csapadékvizet az úton tartani, mely megakadályozza, hogy a kanyarban a lezúduló csapadékvíz a művelt területekre jusson. 
A Csalogány utca lefelé vezető szakaszán található további két kanyarban földmagasítással alakítjuk ki a padkát, mely az úton tartja a lefolyó vizet.

A Csalogány utcán végig folyva, az Alma utca csapadékelvezető árkába K szegély beépítésével vezetjük be a csapadékot az utcai árokba.

A területek használója vállalta, hogy a Csalogány utca – Termál út közötti szántón két, Termál úttal párhuzamos zöld sávot alakít ki a zöldítési program keretében, illetve a kerékpár útra történő kifolyás előtt egy nagyobb területet zöldít be, melynek nyírása a Zalapark feladata lesz.

Az itt telepítendő zöld terület, illetve a kerékpár utat szegélyző partoldal nyírása során tartani kell a Karos Park dolgozójának a minimum 6-8 cm-es nyírási magasságot, az alá nem mehet hogy a lezúduló víz sebességét csökkentse illetve a lehordott iszapot megfogja.

Amennyiben a Csalogány úti magas padka kiépítése és a szántóterületi zöldítés nem hozza meg a kívánt eredményt, úgy a Termál úttal párhuzamosan, a termőföld szélén árkot kell kialakítani, végig a kerékpár út mellett, melyet az Önkormányzat feladata karban tartani.

További lehetőségként a szántón az Önkormányzat kialakíthatja a saját tulajdonú útjait, mellettük árok mélyítésével, melyet jelenleg beszántva használnak a többi területtel közösen.

A Termál úttal párhuzamos önkormányzati utak kijelölése, kialakítása, mellettük Ny-i oldalon árok kialakítása és karbantartása az Önkormányzat feladata, melyen biztosítani kell a mezőgazdasági gépek átjárását átereszek megépítésével.

1. melléklet:    Csalogány utcai helyszínrajz

2. melléklet:    Csapadéktérkép – vízgyűjtő terület